Nr. 91.210 din : 07.02.2014

Invitatie de participare

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. pentru achiziţionarea de servicii de proiectare pentru expertizarea tehnică în vederea stabilirii aspectelor tehnice şi financiare în privinţa lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea obiectivului Corp Ştiri aflat in incinta din Calea Dorobanţilor, nr. 191, conform caietului de sarcini anexat.

Oferta financiara va fi prezentata in Lei, fara TVA.

Contractul va fi incheiat in lei, iar pretul va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

Criteriul de adjudecare al ofertei castigatoare va fi “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic“, conform urmatorului sistem d punctaj:

- Preţul cel mai scăzut – pondere 75 %

- Termenul cel mai mic faţă de cel estimat ( 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi )- pondere 25 %

Plata se va efectua, in baza facturii emise de prestator si confirmate de beneficiar in termen de maxim 30 zile lucratoare.

Oferta trebuie să fie prezentată în plic închis, transmisă prin poştă pe adresa Societăţii Române de Televiziune sau depusă la Biroul de Registratură al acesteia.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 14.02.2014, ora 1200.

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor cuprinse în oferta dvs.

Relatii suplimentare la telefon:

305.88.59/ informatii comerciale

Serviciul Achizitii								                             		Radu Popescu

CAIET DE SARCINI

Prin prezentul Caiet de Sarcini ,Societatea Română de Televiziune  îşi propune achiziţionarea de servicii de proiectare pentru expertizarea tehnică în vederea stabilirii aspectelor tehnice şi financiare în privinţa lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea obiectivului Corp Ştiri aflat in incinta din Calea Dorobanţilor, nr. 191. Totodată se solicită si elaborarea proiectului de executie pentru lucrările inventariate, a documentaţiei pentru prelungirea “ Autorizaţiei de construire “ şi a documentaţiei pentru licitaţia de alegere a constructorului.

Clădirea care adăposteşte Corpul Ştiri a fost construită in anul 1970 şi era o construcţie S+P, având destinaţia de adapostire a laboratoarelor de procesare a peliculei de film şi foto .

Cladirea este realizată intr-o structură de cadre şi grinzi la nivelul subsolului şi cadre şi dală groasă din beton armat monolit la nivelul parterului având următoarele suprafeţe:

- Suprafaţa construită la sol – 1272 mp

- Suprafaţa construită desfăşurată – 2544 mp

În anul 2004 au început lucrările de “ Consolidare, reparare şi amenajare funcţională “ a Corpului Film Foto, lucrări care au continuat cu extinderea şi supraetajare Corp 2, supraetajare parţială Corp 1. Prin extinderea executată au fost obţinute următoarele suprafeţe suplimentare ale Corpului Ştiri:

- Supraetajare parţială Corp 1:          – Ac=Ad= 90,00 mp

- Supraetajare totală  Corp 2:            – Ac=Ad= 512,00 mp

- Extindere ( circulaţie verticală ):    - Ac= 50.00 mp

-Ad= 300.00 mp

În anul 2008 firma cu care era încheiat contractual de execuţie a intrat în

faliment şi nu a mai putut finaliza lucrările la obiectiv.

În principal lucrarile rămase de executal la acest obiectiv sunt de finisaje exterioare fapt care nu a împiedicat darea în folosinţă a clădirii.

În prezent clădirea este în funcţiune şi se află în administrarea şi folosinţa

S.R.Tv.

Întrucât a fost încheiat  litigiul cu lichidatorul firmei de construcţii,  SRTv  a decis finalizarea lucrarilor la acest obiectiv.

Pentru finalizarea lucrărilor este necesară elaborarea unui proiect de execuţie lucrări nefinalizate. Termenul estimat pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare este de 30 de zile lucrătoare, excepţie făcând fazele care depind de obţinerea diverselor autorizaţii şi avize şi asistenţa tehnica care se desfăşoară pe toată durata de execuţie.

2. – DATE DE PROIECTARE

Proiectul va cuprinde:

- Inventarierea elementelor tehnice şi financiare în privinţa lucrărilor neexecutate,

- Inventarierea tuturor lucrărilor ce trebuiesc executate pentru finalizarea obiectivului,

- Inventarierea tuturor lucrărilor executate care s-au depreciat de la execuţie până în prezent şi necesita refacere,

- termoizolarea şi/ sau hidroizolarea clădirii şi/ sau a instalaţiilor aferente în zona de intervenţie,

- desfacerea şi refacerea finisajelor în zona de intervenţie,

- desfacerea şi refacerea instalaţiilor şi/ sau a echipamentelor în zona de intervenţie şi, după caz, înlocuirea acestora sau a unor elemente componente,

- alte lucrări strict necesare în zona de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic prin soluţia de intervenţie adoptată şi reglementările tehnice în vigoare.

Se va elabora în mod distinct documentaţia de execuţie, fazele:

documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic şi detalii de

execuţie, (documentaţie pentru obţinerea autorizeţiei de construire şi

documentaţie economică).

Pentru mai buna aplicare a proiectului elaborat de proiectant şi potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construsţii este necesară asigurarea asistenţei tehnice prin prezenţa pe toată durata execuţiei  lucrărilor de consolidare, pe şantier a proiectantului pentru:

-  verificarea respectării proiectului şi corectarea greşelilor constatate în timpul execuţiei.

-   urmãrirea aplicãrii soluţiei de consolidare aprobată, stabilită prin proiect;

- soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de executant ca urmare a desfacerii şi decopertării elementelor structurale şi a instalaţiilor, şi adaptarea soluţiilor din proiect la realitatea din teren;

-  refacerea detaliilor de execuţie şi adaptarea acestora la situaţia existentă;

- emiterea dispoziţiilor de şantier pentru execuţia lucrărilor necesare stabilite ca urmare a adaptării proiectului la realitatea din teren;

- participarea pe şantier la verificãrile de calitate legate de fazele determinante;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apãrute în execuţie, din vina proiectantului,

- participarea la întocmirea cãrţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrãrilor executate.

Se va întocmi documentaţia cu respectarea Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi cu respectarea Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea  Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 menţionate mai sus.

Proiectul va fi predat în 4 exemplare, părţi scrise şi desenate, beneficiarului , la sediul acestuia moment în care va fi încheiat un proces verbal de recepţie.

Este obligatorie prezentarea proiectului tehnic (toate fazele) în format electronic.

Oferta financiară trebuie să cuprindă, pe lângă contravaloarea proiectării, asistenţei tehnice, eventualele costuri privind verificarea proiectelor şi contravaloarea sondajelor necesare pentru determinarea corectă a soluţiilor. 	Oferta financiară trebuie să cuprindă toate cheltuielile pentru obţinerea avizelor de la ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA, DISTRIGAZ SUD REŢELE – GDF SUEZ, S.C.”APA NOVA” S.A., S.C. “ROMTELECOM” S.A., Serviciul Circulaţie şi altele solicitate prin Certificatul de urbanism ( dacă este cazul ). În cazul în care prin avizele deţinătorilor de reţele se impune întocmirea de proiecte de lucrări de specialitate, oferta financiară trebuie să cuprindă şi sumele necesare elaborării acestor proiecte, care vor fi predate de către proiectantul general beneficiarului odată cu proiectul lucrărilor de finalizare a imobilului.

Proiectantul are obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în vederea asigurării riscului profesional.

3. – GARANŢIA DE APLICABILITATE A PROIECTULUI

Garanţia de aplicabilitate a proiectului, in cuantum de 5 % din valoarea ofertată, va fi constituită fie prin scrisoare de garanţie bancară, fie prin depunere in contul de garanţii al proiectantului (cont aflat la dispoziţia achizitorului ) a 5 % din facturile emise de acesta.

50 % din garanţie va fi deblocata la finalizarea proiectării şi predării cu proces verbal de recepţie, iar restul de 50 % la momentul finalizării lucrărilor de construcţii.

Pentru detalii suplimentare şi pentru eventuala vizitare a obiectivului vă puteţi adresa D-lui Alexandrescu Sergiu, tel. 0740131256